# 2026年9月月报

# 一、总体情况

本月共梳理工作记录文件4份，沉淀工作事项9项，其中已完成4项、进行中5项。

本月上线（含试运行）的系统/模块1个，分别为：数据中台。

完成论证/合同签订/验收/交付2项，分别为：数据中台、智能运维平台。

在研/推进中的工作方向4个，分别为：数据中台、移动办公APP、智能运维平台、网络安全态势感知平台，均按计划推进。

关键数据：2026年9月，数据中台数据集成工具完成交付，接入数据源25个。

关键数据：2026-09-15 智能运维平台通过验收，运维故障处理效率提升40%。

# 二、已完成事项

## （一）数据中台

2026年9月1日，完成数据中台一期数据仓库模型设计，并通过专家论证；2026年9月，数据中台数据集成工具完成交付，接入数据源25个；2026年9月18日，数据中台数据质量模块上线试运行，日均检出问题数据300条。

（此处配3－5幅具有代表性、有一定差异性的系统截图）

## （二）智能运维平台

2026-09-15 智能运维平台通过验收，运维故障处理效率提升40%。

（此处配3－5幅具有代表性、有一定差异性的系统截图）

# 三、进行中事项

## （三）数据中台

2026-09-10，数据中台ETL开发中；正在推进数据中台数据质量模块开发，处于开发中阶段。

当前按计划推进中，下一步继续跟进落实相关工作。

## （四）移动办公APP

2026-09-20，移动办公APP消息推送模块测试中。

当前按计划推进中，下一步继续跟进落实相关工作。

## （五）智能运维平台

2026-09-22 故障自愈功能进入测试中阶段。

当前按计划推进中，下一步继续跟进落实相关工作。

## （六）网络安全态势感知平台

网络安全态势感知平台建设中，已完成需求调研，计划11月完成招标。

下一步计划：计划11月完成招标。